MisFinanzas

Resumen del día — 26 de agosto de 2026

# Validación de precio (Día 2)

Se definieron 3 precios candidatos ($2.990 / $3.990 / $4.990 CLP/mes) y se redactaron 4 preguntas cortas de validación. La encuesta ya se envió a más de 10 personas por WhatsApp. Respuestas: pendientes.

# Nombre de la app (Día 3)

Se evaluaron cerca de 25 candidatos con raíz griega/latina. La verificación de disponibilidad (App Store, Google Play, dominio) descartó por conflicto real: Aurum, Summa, Prudentia, Arca y Solidus (todas con apps o marcas ya existentes en finanzas personales) y Valora (riesgo de marca serio: wallet cripto de Celo + empresa suiza que cotiza en bolsa). Quedaron limpios: Metora, Methora, Viora, Metis. Una nota manuscrita nueva agrega el origen de Viora (Vía + Ahora). Nombre final: aún sin confirmar.

# Diseño de la pantalla Metas (Día 4)

Mockup visual (meta activa con barra de progreso, lista de otras metas, formulario de creación) y modelo de datos definido: goals[] con id, name, montoObjetivo, fechaLimite, fechaCreacion, aportes[], aporteAutomatico{}.

# Construcción base de Metas (Día 5, en Claude Code)

Se creó index2.html (copia de index.html, sin tocar el original) con: estado goals + migración para usuarios existentes, 4ª pestaña "Metas" en la navegación, estado vacío, sheet "Nueva meta" (nombre, monto, fecha límite) guardando en el estado, y límite freemium de 3 metas gratis. Se sumaron mejoras de UX: indicador animado de pestaña activa, glow de foco, tarjeta de meta con degradado dorado, y estado "meta cumplida" en verde.

# Incidente técnico resuelto

Un diff gigante y alarmante en el panel de Claude Code resultó ser ruido de un repo git mal ubicado en toda la carpeta de usuario (C:/Users/chan0), sin relación con MisFinanzas. Se resolvió creando un repo git dedicado dentro de la carpeta del proyecto, con primer commit de index.html, más .gitattributes y .gitignore. Pendiente: probar index2.html en navegador/celular y, si funciona, reemplazar index.html y comitear la feature de Metas.

# Notas manuscritas nuevas (sin desarrollar, solo registradas)

- Asesor/perfil de usuario: preguntar si tiene claro qué metas quiere, si le afligen las deudas, si es organizado — para dar consejos adecuados. Considerar deslizar el dedo como alternativa a botones.

- Evitar permitir una meta indefinida sin tiempo ni objetivo.

- Ejemplo de meta con ahorro indefinido: "ahorrar para matrimonio".

- Que la tarjeta de meta muestre el aporte mensual.

- Paleta de colores personalizable por tarjeta/pestaña.

- Añadir gráficos, con botón para alternar entre gráfico y lista dentro de las pestañas.

- Que las pestañas (tabs) se cierren con gesto de deslizar.