MisFinanzas

Resumen del día — 27-28 de agosto de 2026 (Día 2 del Plan de Acción)

# Validación de precio (Día 2-3) — resultado

Se recibieron 13 respuestas de la encuesta enviada por WhatsApp. Resultado: 85% de los encuestados usaría la app (11 de 13), 62% pagaría por la versión Premium con las funciones descritas (8 de 13). Precio con más votos: $2.990/mes (6 votos, contra 3 de $3.990 y 1 de $4.990). Función que más haría pagar: registrar gastos con foto de boleta (OCR), con 7 de 13 votos — por encima de consejos personalizados (5) y ahorro automático (4).

Decisión: GO para avanzar con el desarrollo. Precio definitivo: $2.990/mes. El nombre final de la app sigue pendiente de confirmar (candidatos del Día 1: Metora, Methora, Viora, Metis).

# Sesión de planificación: 11 ideas nuevas evaluadas

Se hizo una entrevista estructurada sobre 11 ideas surgidas durante el Día 1 real de ejecución. Resultado de la clasificación:

- 6 Gratis, insertadas en la Etapa 1 extendida: meta indefinida, tarjeta con aporte mensual visible, swipe horizontal (pestañas/mes), swipe vertical (cerrar sheets), gráficos con toggle, paleta de colores personalizable.

- 2 Premium, insertadas en la Etapa 1: calculadora de intereses ilustrativa (Día 10) y proyecciones económicas (ligada al Asesor IA, sin día asignado aún).

- 2 ya cubiertas por la Especificación v1.1: asesor/perfil de usuario (encuesta de onboarding) y alertas de sobregasto (notificación push).

- 1 descartada por complejidad: integración bancaria.

Efecto en el plan: la Etapa 1 creció de 16 a 19 días (Días 4-22), el proyecto completo pasó de 68 a 71 días. Documentos actualizados: Plan de Acción v2 y Addendum 1.2 a la Especificación Final v1.

# Backlog registrado para el futuro (no construido aún)

- Sistema de prioridad de metas: marcar una meta como más importante y avisar específicamente si se pausa una meta prioritaria por falta de disponible.

- Presupuesto por categoría con ranking de importancia y porcentaje de tope (ej. Diversión ≤10%, Alimentación sin límite).

- Gráficos de serie temporal en Metas (evolución proyectada de ahorros/ingresos/gastos en el tiempo, no solo el progreso estático actual).

- Botón "Usar ícono por defecto" en el picker de ícono de categoría (hoy no hay forma de volver al ícono original desde la UI).

# Desarrollo real — Etapa 1, Días 4 a 14 (todo en index2.html)

Días 4-9 — Base de Metas

- Estado goals[] con migración para usuarios existentes; 4ª pestaña "Metas"; estado vacío; sheet "Nueva meta" con toggle Meta indefinida (oculta monto/fecha, pide aporte mensual); límite freemium de 3 metas activas.

- Tarjeta de meta con progreso visual y aporte mensual pactado visible.

- Aporte manual a una meta (formulario de 2 pasos, descuenta del Disponible del mes en Resumen).

- Aporte automático mensual: configuración (monto + día del mes) y recurrencia virtual (mismo patrón que los gastos fijos recurrentes, sin materializar en el historial).

- Editar y eliminar meta: edición completa incluyendo cambiar definida ↔ indefinida; al eliminar una meta con historial, se corta hacia adelante (goalEndMonthKey) sin recalcular el Disponible de meses pasados — mismo criterio que gastos fijos.

Días 10-14 — Funciones avanzadas

- Calculadora de intereses ilustrativa (Premium, con badge visual — sin bloqueo real todavía, eso es de la Etapa 5).

- Pausa automática de aportes cuando el disponible no alcanza: se pausan por orden de fecha de creación (las más antiguas tienen prioridad), mostrando la categoría de mayor gasto del mes como motivo.

- Chips de gastos favoritos (4-6 descripciones más repetidas, pre-llenan el formulario de un toque).

- Gestos táctiles: swipe horizontal para cambiar de pestaña/mes, swipe vertical para cerrar sheets (patrón nativo iOS, con seguimiento del dedo y snap-back).

- Gráficos SVG hechos a mano (sin librerías externas): barra y torta en Resumen, Historial y Metas, con selector de 3 estados (Lista/Barra/Torta) sincronizado. Paleta de colores personalizable (4 paletas, aplicadas en vivo sobre las CSS variables y persistidas).

Correcciones de UX y bugs (posteriores a la primera prueba en el celular)

- Configuración: Categorías/Métodos/Fuentes ahora colapsables (acordeón) para ahorrar espacio.

- Tarjeta de meta pausada: acento rojo completo, motivo oculto hasta tocar la tarjeta (toggle), edición movida a un ícono de lápiz aparte para no chocar con el toggle.

- Listas más compactas en Metas, Historial y Cuotas, con detalle expandible por ítem.

- Bug: el toggle de gráfico mostraba un label desincronizado del gráfico real — corregido para que siempre muestre el estado actual.

- Bug: el FAB (+) flotante molestaba — se integró como botón central elevado en la barra de pestañas, sin romper el indicador de pestaña activa ni el swipe.

- Bug: el contenido largo (descripciones, nombres) se cortaba al expandir filas — corregido en Historial, Metas y Cuotas.

- Ícono/emoji personalizable por categoría de gasto (emoji nativo o set de 22 íconos SVG), con fallback al ícono por defecto.

- Bug de estética: los inputs de "agregar categoría/método/fuente" se veían con fondo blanco (no heredaban el estilo oscuro) — corregido.

- Fecha ya no es obligatoria (se autocompleta con hoy) y descripción pasa a ser opcional en gastos e ingresos.

# Control de versiones (git)

Se aclaró que el repo inicial detectado apuntaba a la carpeta de usuario completa (C:/Users/chan0), no al proyecto — no se tocó nada de eso. Se confirmó que ya existía un repo correcto e independiente dentro de la carpeta de MisFinanzas, con commits ordenados:

| Commit | Contenido |
| --- | --- |
| 76fb956 | Primer commit: app MisFinanzas (index.html) |
| 1788505 | Configura .gitattributes (EOL) y .gitignore |
| ae99220 | Agrega documentos de planificación y modelo de costos |
| 5b2f8d3 | Agrega index2.html: pestaña Metas (Día 5, Etapa 1) |
| 1a89802 | Actualiza documentación: Plan de Acción v2 + Addendum 1.2 |
| 6455344 | Metas/UI: calculadora, pausa de aportes, gráficos SVG, paleta y ajustes de UX |

Working tree limpio al cierre de la sesión. Todo el trabajo de Metas vive en index2.html; index.html (producción) no se ha tocado en ningún momento.

# Estado actual y próximo paso

Según el Plan de Acción v2, se completaron (con tareas combinadas por sesión, dado el ritmo de avance más rápido de lo estimado) los Días 4 a 14 de la Etapa 1. Sigue el Día 15 (BUFFER): día de holgura para cerrar pendientes de la semana antes de pasar a las pruebas con datos reales (Días 16-20) y el cierre de la Etapa 1 (Día 22).

Pendientes menores identificados por Claude Code durante el desarrollo (no bloqueantes):

- Botón "Usar ícono por defecto" ausente en el picker de ícono de categoría.

- Una cuota sin descripción se ve con un espacio inicial " (cuota X de Y)" en el detalle de categoría — cosmético menor.

- El acumulado/ahorrado de una meta no descuenta los meses en que su aporte automático estuvo pausado (no reconstruye el historial retroactivamente — decisión consciente, no bug).