MisFinanzas

Resumen del día — 28 de agosto de 2026 (Día 3 del Plan de Acción)

# 1. Ajustes menores y checklist de la Etapa 1

Se corrigieron 3 gaps menores identificados en el diagnóstico del Día 15 (Buffer): botón "Usar ícono por defecto" en el picker de categoría, el espacio inicial sobrante en cuotas sin descripción, y una nota aclaratoria en metas con pausas históricas. Commit bf46d69.

Se entregó un checklist completo de prueba manual para toda la Etapa 1 (Días 4-14): creación/edición/eliminación de metas, aportes manuales y automáticos, calculadora de intereses, íconos personalizados, gráficos y paleta, gestos táctiles, y formularios. Sirvió de base para las pruebas reales que expusieron los siguientes bugs.

# 2. Bug crítico: congelamiento de la app en iOS

Durante las pruebas reales apareció un bug serio: tras toques rápidos y repetidos, la app dejaba de responder por completo — solo se recuperaba con un pellizco de zoom manual.

Diagnóstico (antes de aplicar cualquier corrección):

- El viewport dejaba vivo el double-tap-zoom nativo de iOS, lo que hacía que Safari retuviera u omitiera eventos pointerup/pointercancel en toques rápidos.

- El handler de arrastre vertical (cerrar sheets deslizando) asumía que siempre llegaba el evento de cierre; si no llegaba, dejaba el estado "arrastrando" y estilos inline colgados, con el overlay del sheet fijo a pantalla completa capturando todos los toques.

- La combinación con -webkit-overflow-scrolling:touch + body fijo + blur del overlay degradaba el hit-testing del navegador hasta un repaint forzado (el pinch).

Corrección aplicada: viewport sin double-tap-zoom persistente, touch-action:pan-y en las zonas de gesto, se retiró -webkit-overflow-scrolling:touch, y se reescribieron ambos handlers de swipe con un único pointerId rastreado, listeners de respaldo en window, reset defensivo en cada nuevo toque, y un timeout de seguridad (~1-1.2s) que limpia el estado aunque nunca llegue el evento de cierre. Verificado con una prueba de estrés (40 toques aleatorios, 20 ciclos de sheets a medio cerrar, swipes encadenados) sin que quedara ningún estado colgado. Commit fa3c355.

# 3. Bug secundario: zoom pegado en inputs de monto

El fix anterior (quitar el bloqueo de zoom) destapó un bug distinto: al tocar el campo Monto, iOS hacía zoom automático y la pantalla quedaba pegada en esa escala incluso después de guardar y salir del formulario.

Primer intento — auditoría de font-size: se revisaron los 30 controles de formulario de la app; el campo Monto ya estaba en 16px (el umbral que evita el auto-zoom de iOS), así que esa no era la causa real. Se corrigieron igualmente 2 inputs de Configuración que sí estaban por debajo del umbral, sin resolver el bug reportado.

Causa real y solución: se confirmó primero que los handlers de swipe reescritos ya NO dependían del pinch como vía de recuperación (el timeout de seguridad y el reset defensivo bastan). Con esa garantía, se restauró maximum-scale=1 y user-scalable=no en el viewport — bloqueando todo zoom, tanto el de doble-toque como el de enfoque de inputs. Verificado con una prueba de estrés equivalente a la del bug de congelamiento, sin regresión.

# 4. Corrección: origen de un panel de git confuso

El panel de control de versiones seguía mostrando cambios sin commitear después de un commit exitoso. Causa real: la carpeta Dia 2/ (snapshot preexistente, sin trackear) contenía una copia desactualizada de index2.html que el IDE contaba como archivo nuevo. Se agregó "Dia */index2.html" al .gitignore (mismo criterio usado para Dia 1/) y se commiteó solo el resumen del día. Commit 53e11ad.

# 5. Batch de correcciones — formato, gráficos y config

Corregido en un chat aparte (Tramo 2): formato de miles en vivo en los inputs de monto, aceptación de coma decimal en la Calculadora de intereses, sensibilidad del swipe vertical para cerrar sheets, el gráfico de barra de Historial (mostraba el total de gastos incluso viendo el tab Ingresos), y el reset de las secciones colapsables de Configuración al reabrir.

# 6. Batch de correcciones y features — dinero y UX

- Ingresos fijos/recurrentes: mismo motor que los gastos fijos (ocurrencias virtuales, corte hacia adelante al eliminar).

- Historial: nueva pestaña "Todo" con gastos e ingresos mezclados.

- "¿Es cuota?" reemplazado: ahora el campo de número de cuotas aparece directo solo cuando el método de pago es Crédito, sin el paso intermedio del toggle Sí/No.

- Advertencia al guardar un gasto/ingreso sin descripción.

- Ingreso: la Fuente ya no trae una preselección por defecto — hay que elegir una para poder guardar.

- Eliminar un aporte manual hecho por error, desde el detalle expandido de la meta.

- Tamaño de letra ajustable (Normal/Grande/Muy grande) en Configuración, por accesibilidad.

- Chips de gastos frecuentes: bug persistente en 2 intentos previos (agrupaba por descripción específica, que rara vez se repite igual). Rediseñado para agrupar por categoría en su lugar — mucho más estable — con pre-llenado de categoría y método dominante.

# 7. Uso de Claude Code y control de costos

Un prompt grande (16 puntos en un solo mensaje) costó $6,37 en una sola sesión — mucho más que las correcciones puntuales anteriores. A partir de ahí se adoptó un patrón: dividir el trabajo en tandas de 3-6 puntos, cada una en un chat nuevo de Claude Code, para evitar que el costo por turno creciera con el historial acumulado de la conversación (el "cache read" se vuelve más caro cuanto más larga es la sesión).

# 8. Saldo acumulado entre meses (cuenta corriente real) — pendiente de confirmar

Se implementó la decisión tomada hoy: el Disponible de cada mes ahora arrastra el saldo sobrante (o negativo) de todos los meses anteriores, en vez de calcularse de forma aislada. Se agregó una línea "Saldo de meses anteriores" en el Resumen para que quede transparente.

En el mismo bloque se implementó también: el formulario "Nueva meta" reordenado (Nombre → Fecha límite → checkbox simple de meta indefinida → Monto con fuente más grande) con la opción de activar el aporte automático directamente al crear, en monto fijo o como % del Disponible del mes; y en el aporte manual, mostrar el Disponible actual antes de confirmar con una alerta si el monto supera lo pactado.

IMPORTANTE — pendiente de tu confirmación antes de commitear:

Este cambio modifica el Disponible mostrado de TODOS los meses con datos excepto el primero (es el efecto esperado de una cuenta corriente real, no un error). Falta que revises tus propios meses conocidos y confirmes que los números nuevos tienen sentido antes de guardar el cambio.

Nota de discrepancia a revisar mañana: el reporte de Claude Code menciona "Commit done: b9d572e" en un punto, pero el cuerpo del mismo mensaje dice explícitamente que el cambio NO se comiteó todavía. Aclarar esto primero — puede ser un mensaje de otra acción mezclado en el reporte.

# 9. Límite de créditos de Netlify

El equipo de Netlify agotó los créditos de deploy de este ciclo de facturación (Ago 7 - Sep 6) — probablemente por la cantidad de despliegues de prueba de hoy, dado que Netlify hace deploy automático en cada push si está conectado por Git. El sitio ya publicado sigue funcionando con normalidad; lo que queda bloqueado es publicar código nuevo hasta el 6 de septiembre (o hasta subir de plan, que no se justifica en esta etapa).

Alternativa para seguir probando mientras tanto: acceder al servidor local de Claude Code desde el celular por la misma red WiFi (usando la IP local del computador en vez de localhost).

| Commit | Contenido |
| --- | --- |
| bf46d69 | Metas/Config: 3 ajustes menores |
| fa3c355 | Fix: congelamiento tras toques rápidos en móvil (gestos táctiles iOS) |
| 53e11ad | Snapshot Día 2: resumen del día + .gitignore para Dia */index2.html |
| (sin hash confirmado) | Tramo 2: formato de miles, coma decimal, swipe vertical, gráfico Historial, reset Config |
| (sin hash confirmado) | Zoom-on-focus: font-size + reversión del viewport |
| (sin hash confirmado) | Ingresos fijos, tab "Todo", cuota directa, chips por categoría, eliminar aporte, tamaño de letra |
| b9d572e (a confirmar) | Saldo acumulado entre meses, aporte % , alerta de aporte manual — PENDIENTE de tu revisión |

# Próximos pasos — para empezar mañana en un chat nuevo

Con Claude

☐  Revisar y confirmar el impacto del saldo acumulado en tus meses reales (punto 8) antes de dar por cerrado ese cambio.

☐  Aclarar la discrepancia del commit b9d572e (¿está comiteado o no?) con git status/git log.

☐  Configurar un repositorio remoto en GitHub — resuelve dos cosas a la vez: respaldo real fuera de tu computador (hoy todo el trabajo vive solo en local) y una alternativa de hosting sin límite de créditos (GitHub Pages) mientras Netlify se recupera.

☐  Retomar el checklist de prueba general de la Etapa 1 (Días 4-14) que quedó pendiente de marcar por completo.

Con Claude Code (nuevo chat, mismo criterio de tandas chicas)

☐  Ninguna tarea nueva de código pendiente hasta confirmar el punto 8 — no abrir chat de Claude Code hasta resolver eso con Claude primero.